计算机科学学院 软件工程系

可行性研究报告

课    程：       软件工程

班    级：     23软件工程2班

组    别：       第一小组

课    题： AI 家庭医生问诊 Web 系统

指导教师：       贾 西 平

2026年 3 月 17 日

目录

一、总论	3

1.1 项目名称	3

1.2 项目概况	3

1.3 项目建设目标	3

1.4 项目核心指标	3

1.5 可行性研究综合结论	4

二、项目背景与建设必要性	4

2.1 项目背景	4

2.2 项目建设必要性	5

三、市场与用户需求分析	5

3.1 市场现状分析	5

3.2 目标用户分析	6

3.3 核心需求分析	6

3.4 项目核心优势	7

四、系统总体设计方案	7

4.1 系统核心功能模块设计	7

4.2 系统技术架构设计	9

4.3 系统部署方案	12

五、技术可行性分析	12

5.1 核心技术成熟度分析	12

5.2 技术能力匹配分析	13

5.3 开发难度与扩展性分析	13

5.4 关键技术难点与解决方案	13

六、实施计划与进度安排	14

七、成本与经济可行性分析	15

7.2 经济效益分析	16

7.3 经济可行性结论	17

八、风险分析与应对措施	17

九、社会与环境可行性分析	19

9.1 社会可行性分析	19

9.2 环境可行性分析	20

十、可行性研究结论与建议	20

10.1 可行性研究综合结论	20

十一、参考文献	20

一、总论

1.1 项目名称

AI 家庭医生问诊 Web 系统

1.2 项目概况

本项目为高校课程期末大作业，旨在开发一款轻量化、易操作、合规安全的 AI 家庭医生问诊 Web 系统，以课程所学的 Web 全栈开发技术为核心，结合大模型 API 实现智能问诊服务。系统以 B/S 架构为基础，面向高校师生、普通居民提供引导式 AI 问诊、病情初步分析、挂号分诊指导、个人与家庭健康档案统一管理四大核心服务，全程明确 AI 服务仅作健康参考，不替代执业医师诊疗。

本项目核心定位为课程教学综合实践作品，非商用上线，核心目标是综合运用 Java Web 开发、前端框架、数据库设计、AI 接口集成、软件工程管理等课程知识，完成一套功能完整、可正常演示、符合开发规范的 Web 系统，同时为后续开源优化、创新创业项目奠定基础。

1.3 项目建设目标

- 核心功能目标：完成一套完整的 Web 系统，实现用户管理、AI 问诊、健康档案、家庭健康管理、分诊指导、后台管理 6 大核心模块，功能可正常演示、流程闭环完整。

- 技术目标：熟练运用 Vue3 前端框架、Java 后端开发、MySQL 数据库设计、大模型 API 对接技术，遵循软件工程开发规范，完成代码编写、测试与部署，代码可维护、可扩展。

- 合规目标：明确 AI 服务边界，完善用户隐私保护机制，全程标注免责声明，符合国家生成式 AI 管理、个人信息保护相关法规的基础要求，无学术不端、知识产权侵权问题。

- 学习目标：通过项目完整开发流程，掌握 Web 系统从需求分析、设计、开发、测试到部署的全流程能力，提升团队协作、问题解决、文档撰写的综合素养。

1.4 项目核心指标

- 开发周期：14 周

- 开发模式：小组协作开发（成员：谢富盛、伍梓舜、车登韬、李一帆、程伟伦）

- 系统架构：B/S 架构，前端 Vue3 + 后端 Java SpringBoot + MySQL 数据库

- 性能要求：支持 1000 人以内用户访问，核心接口响应时间≤2s，页面加载时间≤3s

- 验收标准：功能完整无严重 BUG，可正常完成全流程操作，符合课程作业验收规范，文档齐全

1.5 可行性研究综合结论

本项目贴合课程教学要求，技术栈均为课程所学内容，技术成熟易实现；开发成本极低，符合学生经济承受能力；项目流程清晰、任务可拆分，小组协作可顺利完成；项目兼具学习价值与实用价值，无合规风险与环境风险。综合技术、经济、操作、社会四大维度分析，本项目完全具备可行性，适合作为期末大作业开展开发工作。

二、项目背景与建设必要性

2.1 项目背景

2.1.1 行业与政策背景

近年来，国家持续推进分级诊疗制度建设，鼓励 “互联网 + 医疗健康” 创新发展，推出《生成式人工智能服务管理暂行办法》[1]《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》[2]等文件，为 AI 辅助健康咨询服务提供了规范的发展方向。同时，大模型技术快速普及，商用大模型 API 开放度高，学生可通过免费额度便捷接入，为 AI 问诊功能的实现提供了低成本、低门槛的技术支撑。

当前我国居民健康管理意识持续提升，日常小病自查、就医分诊指导的需求日益增长，但线下医院挂号难、候诊时间长，普通用户缺乏专业的就医决策能力，亟需一款轻量化、便捷化的健康咨询辅助工具。

2.1.2 课程教学背景

本项目适配高校软件工程、计算机科学与技术、大数据技术等专业的核心课程要求，涵盖了 Java Web 开发、前端框架应用、数据库原理与应用、软件工程、软件测试等多门课程的核心知识点。传统期末作业多为单一功能的小系统，缺乏综合实践与创新应用，本项目可将多门课程知识融合，同时加入 AI 应用集成的创新点，符合高校对学生综合实践能力、创新能力的培养目标。

2.1.3 校园场景背景

高校师生群体日常学习工作繁忙，对轻微身体不适往往缺乏便捷的咨询渠道，存在 “小病不想跑医院、身体不适不知道挂什么科、个人病史记录零散” 等痛点，本系统可针对性解决校园场景下的日常健康咨询需求，兼具实用性与创新性。

2.2 项目建设必要性

- 满足课程综合实践要求，提升专业核心能力：本项目可将课程所学的前后端

- 开发、数据库设计、软件工程管理等理论知识转化为实际开发成果，完整覆盖需求分析、设计、编码、测试、部署的软件开发生命周期，有效提升全栈开发能力、团队协作能力与文档撰写能力，符合高校应用型人才培养的核心目标。

- 填补轻量化 AI 健康咨询工具的空白，贴合用户真实需求：现有在线问诊平

- 台多为商业化产品，功能繁杂、广告多，且以单次付费问诊为主，缺乏轻量化、无广告、聚焦家庭健康长期管理的免费工具。本系统聚焦日常健康自查、分诊指导、家庭健康档案管理核心需求，界面简洁、操作便捷，可满足普通用户、高校师生的基础健康咨询需求。

- 规范 AI 服务边界，培养合规开发意识：医疗健康类应用具有极强的合规要

- 求，本项目开发过程中，将严格遵循国家相关法规，明确 AI 服务的边界，完善隐私保护与免责机制，可培养学生在软件开发过程中的合规意识、数据安全意识，树立严谨的开发理念。

- 打造可扩展的创新项目雏形，具备长期价值：本项目完成后，可作为开源项

- 目持续优化，也可扩展为创新创业项目，后续可对接智能健康设备、校医院、社区卫生服务中心，具备较强的延展性与创新空间，可用于学科竞赛、创新创业大赛等场景。

三、市场与用户需求分析

3.1 市场现状分析

- 在线医疗市场规模持续增长：据相关行业报告显示[3]，我国在线医疗用户规

模已突破 7 亿人，AI 问诊的用户接受度逐年提升，年轻群体对数字化健康咨询工具的偏好度显著高于传统线下咨询。

- 现有产品存在明显痛点：当前主流在线问诊产品分为两类，一类是平安好医

- 生、阿里健康等综合平台，核心聚焦付费问诊、药品售卖，AI 仅为辅助功能，且广告多、流程复杂；另一类是垂类 AI 问诊工具，多为单次问答模式，缺乏长期健康档案管理、家庭多人管理功能，且合规边界模糊。

- 轻量化免费工具存在市场空白：针对普通用户日常健康自查、分诊指导、家

- 庭健康档案管理的轻量化、无广告、免费工具供给不足，尤其是适配校园场景、家庭场景的工具较为稀缺，本项目可精准填补这一空白。

- 技术门槛大幅降低：开源前后端框架成熟，商用大模型 API 均提供免费调

- 用额度，学生群体可零成本、低门槛实现 AI 功能集成，为项目开发提供了成熟的技术环境。

3.2 目标用户分析

本项目核心目标用户分为两类，贴合学生开发与演示的实际场景，具体如下：

- 核心目标用户：高校师生群体

- 年龄 18-45 岁，具备基础的互联网操作能力，日常学习工作繁忙，对轻微身体不适有自查需求，存在 “不知道挂什么科室、病史记录零散、需要管理家人健康信息” 等痛点，对数字化工具接受度高，是系统开发与测试的核心用户群体。

- 次要目标用户：普通居民群体

- 包括有日常健康自查需求的中青年、需要长期监测体征的慢病患者、需要管理老人 / 儿童健康的家庭决策者，核心需求是便捷的问诊咨询、统一的健康档案管理、清晰的就医指导。

3.3 核心需求分析

基于用户调研与场景分析，按需求优先级排序，核心需求如下：

表 1

| 需求优先级 | 核心需求 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| P0（最高） | 合规 AI 引导式问诊 | 支持自然语言输入症状，AI 按临床规范主动追问关键信息，信息不足不做诊断，仅输出病情可能性分析、就医优先级建议、居家护理建议，全程标注免责声明 |
| P0（最高） | 个人健康档案管理 | 支持既往病史、过敏史、家族病史、体征数据（血压、体重等）的录入、存储、修改、查询，数据结构化管理，问诊时可自动同步给 AI，提升分析精准度 |
| P1（高） | 家庭健康管理 | 支持添加家人账号，可代录入健康信息、代发起问诊、统一管理家人健康档案，权限分级管控，满足家庭健康统一管理需求 |
| P1（高） | 挂号分诊指导 | 基于用户症状，精准推荐就诊科室，区分就医优先级（紧急就医 / 常规就诊 / 居家观察），给出就诊注意事项，解决用户 “挂错号、跑错科” 的痛点 |
| P2（中） | 用户与权限管理 | 支持用户注册、登录、实名核验、个人信息修改、密码找回、账号注销，完善的权限管控，保障用户数据安全 |
| P2（中） | 系统后台管理 | 支持管理员对用户信息、问诊记录、系统数据进行管理，具备操作日志审计、数据统计功能，保障系统稳定运行 |

3.4 项目核心优势

- 定位差异化，聚焦核心需求：区别于商业化在线问诊平台，本系统聚焦 “AI 家

- 庭医生” 核心定位，主打轻量化、无广告、免费使用，核心围绕问诊、健康档案、家庭管理三大核心功能，无冗余功能，操作门槛低。

- 技术栈成熟，贴合学生能力：选用高校课程核心教学的技术栈，开源资源丰

- 富、学习文档齐全，学生可快速上手，无需额外学习复杂技术，开发难度可控。

- 合规性优先，边界清晰：全程严格把控 AI 服务边界，明确 “不确诊、不开

- 处方、不推荐治疗方案” 的核心原则，完善隐私保护机制与免责声明，规避合规风险，符合相关法规要求。

- 创新与实用性兼备：既覆盖了课程要求的 Web 系统核心开发内容，又加入

- 了大模型 AI 集成的创新点，同时贴合校园与家庭的真实使用场景，兼具学习价值与实用价值，区别于传统的课程作业。

四、系统总体设计方案

4.1 系统核心功能模块设计

本系统分为用户端与管理端两大端口，共 7 大核心功能模块，模块间低耦合、高内聚，符合软件工程设计规范[4]，具体设计如下：

4.1.1 用户管理模块

本模块是系统的基础模块，核心负责用户全生命周期管理，保障系统访问安全，具体功能包括：

- 账号管理：用户注册、登录、密码加密存储、密码找回、账号注销

- 身份核验：基础实名信息核验，区分普通用户与管理员角色

- 权限管理：基于 RBAC 角色权限模型，分配普通用户、家人账号、管理员三类权限

- 个人信息维护：个人基础信息（年龄、性别、联系方式等）的修改、查询

- 隐私授权管理：用户可自主控制健康数据的授权范围，支持撤回授权、删除数据

4.1.2 AI 家庭医生问诊模块

本模块是系统的核心创新模块，核心实现合规的引导式智能问诊服务，具体功能包括：

- 症状输入：支持自然语言文本输入症状、发病时间、诱因等信息

- 引导式追问：基于临床规范，AI 主动追问关键信息（伴随症状、既往病史、

- 过敏史等），信息不全时不输出诊断内容

- 病情分析：基于用户输入的完整信息，输出病情可能性分析，不做疾病确诊

- 就医指导：区分就医优先级，推荐对应就诊科室，给出就诊注意事项

- 健康建议：输出合规的居家护理建议、健康科普知识，不推荐处方药、不给

- 出治疗方案

- 问诊记录：问诊记录自动保存，支持用户查询、导出、删除

- 合规管控：全流程显著标注免责声明，AI 输出内容经过合规过滤，拦截越

- 界内容

4.1.3 健康档案管理模块

本模块是系统的核心数据模块，核心实现用户健康数据的结构化管理，具体功能包括：

- 基础健康档案：年龄、性别、身高、体重、既往病史、手术史、过敏史、家

- 族病史的录入、修改、查询

- 体征数据管理：血压、血糖、体重等日常体征数据的手动录入、趋势图表展

- 示、历史记录查询

- 就诊记录管理：既往就诊记录、检查报告、体检报告的录入、存储、查询

- 数据联动：问诊时，经用户授权后，自动将健康档案数据同步给 AI，提升

- 分析精准度

- 数据管理：支持健康档案的导出、手动更新、批量删除

4.1.4 家庭健康管理模块

本模块是系统的特色模块，核心实现家庭多人健康信息统一管理，具体功能包括：

- 家人账号添加：支持添加家人信息，设置对应权限（只读 / 可编辑）

- 代管理功能：经授权后，可代家人录入健康信息、代发起问诊、代管理健康

- 档案

- 健康共享：家人之间可授权共享健康档案，方便家庭健康统一管理

- 异常提醒：针对老人、慢病患者的体征数据异常，可设置提醒功能

- 家庭健康看板：统一展示家庭成员的健康概况、问诊记录、体征数据趋势

4.1.5 挂号分诊指导模块

本模块核心解决用户就医决策痛点，具体功能包括：

- 科室推荐：基于用户症状与病情分析，精准推荐对应就诊科室，区分普通诊

- / 急诊

- 就医优先级分级：按症状严重程度，分为紧急就医、常规就诊、居家观察三

- 个等级，给出明确的就医建议

- 就诊指南：给出对应科室就诊注意事项、就诊前准备、病史携带提示

- 医院信息查询：支持查询周边医院的科室设置、门诊时间等基础信息

4.1.6 合规与安全管理模块

本模块是系统的保障模块，核心保障系统合规运行与数据安全，具体功能包括：

- AI 输出审核：预设医疗禁止词库、越界内容识别规则，对 AI 输出内容进行

- 实时审核、拦截

- 操作日志审计：用户所有操作、管理员所有操作全程留痕，日志留存不少于

- 6 个月，支持追溯、审计

- 数据加密：用户敏感健康数据加密存储，传输过程全程加密

- 合规文档展示：用户协议、隐私政策、免责声明全程可查，注册时需用户确

- 认同意

4.1.7 后台管理模块

本模块面向系统管理员，核心保障系统稳定运行，具体功能包括：

- 用户管理：用户账号查询、状态管理、权限分配

- 问诊记录管理：问诊记录查询、统计、违规内容处理

- 系统配置管理：AI 模型参数、提示词模板、系统基础配置的修改、更新

- 数据统计分析：用户数量、问诊量、功能使用率等数据的统计、图表展示

- 日志管理：系统操作日志、运行日志的查询、导出、审计

- 系统监控：系统运行状态、接口性能、服务器状态的实时监控

4.2 系统技术架构设计

本系统采用前后端分离的 B/S 架构，技术栈均为高校课程核心教学内容，成熟稳定、开源资源丰富，适合学生开发，具体架构设计如下：

4.2.1 整体架构分层

系统分为 4 层，分别是表现层、应用层、数据层、AI 能力层，分层清晰、职责明确，符合软件工程设计规范：

- 表现层（前端）：负责用户界面展示、交互逻辑处理

- 应用层（后端）：负责业务逻辑处理、接口开发、权限控制、数据校验

- 数据层（数据库）：负责系统所有数据的存储、管理、查询

- AI 能力层：负责大模型 API 对接、提示词工程、输出审核、对话逻辑处理

4.2.2 详细技术选型

表 2

| 架构分层 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端表现层 | Vue3 + Vite + Element Plus + Axios + Pinia | Vue3 是高校前端课程核心教学框架，组件化开发效率高；Element Plus 提供成熟的 UI 组件，适配 PC 端 Web 界面；Axios 负责接口请求；Pinia 负责状态管理，学习文档齐全，开源免费 |
| 后端应用层 | Java + SpringBoot + SpringMVC + MyBatis-Plus + Spring Security | SpringBoot 是高校 Java Web 课程核心框架，简化 SSM 框架配置，开发效率高；MyBatis-Plus 简化数据库操作；Spring Security 负责权限控制与安全防护，生态成熟，学习资源丰富 |
| 数据层 | MySQL 8.0 + Redis | MySQL 是高校数据库课程核心教学内容，开源免费，适合存储结构化的用户信息、健康档案、问诊记录；Redis 用于缓存、会话管理、接口限流，轻量易用 |
| AI 能力层 | 国内主流大模型 API（文心一言 / 通义千问 / 豆包大模型） | 均提供免费调用额度，学生可零成本申请，支持自定义提示词，中文语义理解能力强，合规性有保障，无需自研大模型，开发门槛极低 |
| 开发与部署工具 | IDEA / VS Code + Git + Docker + 云服务器学生机 | IDEA/VS Code 是课程常用开发工具；Git 用于版本控制，适配小组协作开发；Docker 用于容器化部署；云服务器学生机价格极低，适合学生部署演示 |

4.2.3 数据库核心设计

本系统采用 MySQL 8.0 关系型数据库[5]，核心数据表设计如下（贴合学生开发能力，精简核心表结构）：

- 用户表（sys_user）：存储用户 ID、账号、密码（加密存储）、姓名、性别、年龄、联系方式、角色、创建时间、状态等

- 健康档案表（health_record）：存储档案 ID、用户 ID、既往病史、过敏史、家族病史、手术史、基础体征、创建时间、更新时间等

- 体征数据表（physical_signs）：存储记录 ID、用户 ID、体征类型、数值、测量时间、备注、创建时间等

- 家庭成员表（family_member）：存储记录 ID、主用户 ID、家人用户 ID、关系、权限类型、创建时间、状态等

- 问诊记录表（consult_record）：存储记录 ID、用户 ID、问诊标题、症状描述、AI 回复内容、问诊时间、状态等

- 对话详情表（consult_detail）：存储详情 ID、问诊记录 ID、对话角色、对话内容、创建时间等

- 操作日志表（sys_log）：存储日志 ID、用户 ID、操作类型、操作内容、操作时间、IP 地址等

4.2.4 AI 问诊核心实现逻辑

预设标准化提示词模板，明确 AI 角色、问诊规则、输出边界、禁止项、合规话术[6]，核心模板如下：

【角色设定】 你是一款AI家庭医生助手，仅能为用户提供健康咨询、病情可能性分析、就医指导和健康科普服务，严禁替代执业医师进行疾病确诊、开具处方、推荐治疗方案、推荐处方药。 【核心规则】 1. 必须采用引导式问诊，用户输入症状后，主动追问关键信息，包括发病时间、诱因、伴随症状、既往病史、过敏史等核心内容。 2. 关键信息不足时，严禁做出任何疾病诊断，仅可继续引导用户补充信息，不得编造内容。 3. 仅可输出病情可能性分析，不得给出确诊结论，不得夸大病情。 4. 严禁输出任何治疗方案、用药建议，仅可给出通用的居家护理建议和健康科普。 【输出规范】 1. 语言通俗易懂，符合医学规范，不得使用违规、夸大、虚假的表述。 2. 所有回答的结尾，必须标注固定免责声明：本内容仅供健康参考，不构成诊疗建议，不能替代执业医师的面对面诊断，如有不适请及时前往正规医疗机构就诊。 【用户健康档案】 {用户授权的健康档案数据，无数据则标注无}

对话流程：用户输入症状→后端接收请求→拼接提示词模板 + 用户健康档案数据→调用大模型 API→获取 AI 返回内容→合规审核过滤→返回给前端展示→AI 引导用户补充信息，完成多轮问诊。

合规审核：预设禁止词库，对 AI 返回内容进行关键词过滤，若出现确诊、处方、治疗方案等违规内容，直接拦截并替换为合规兜底话术。

4.3 系统部署方案

本系统采用轻量化部署方案，贴合学生的成本与技术能力，具体如下：

- 开发环境：本地电脑搭建开发环境，前后端分离开发，通过 Git 进行版本控

- 制，小组协作开发。

- 测试环境：本地搭建测试环境，完成功能测试、集成测试、性能测试。

- 部署环境：选用云服务器厂商的学生机（1 核 2G 配置，月费 10 元以内），

- 采用 Docker 容器化部署，前后端分别打包部署，MySQL 数据库可选用云数据库免费版，降低部署难度。

- 访问方式：通过服务器公网 IP + 端口访问，或申请免费域名进行解析，方

- 便老师与同学演示查看。

五、技术可行性分析

本项目技术栈均为高校计算机相关专业核心教学内容，技术成熟、开源资源丰富、开发门槛低，完全在学生的能力范围之内，技术可行性极高，具体分析如下：

5.1 核心技术成熟度分析

- 前后端开发技术：Vue3 前端框架[7]、SpringBoot 后端框架[8]均为当前行业主流

- 开发技术，也是高校课程核心教学内容，开源生态完善，官方文档齐全，B 站、CSDN 等平台有大量的学习教程与实战案例，学生可快速上手，解决开发过程中的问题。

- 数据库技术：MySQL 关系型数据库是高校数据库原理与应用课程的核心内

- 容，学生已掌握数据库设计、SQL 语句编写、索引优化等基础能力，可完成本系统的数据库设计与开发工作。

- AI 大模型 API 技术：国内主流大模型均提供了完善的 API 文档与 SDK，

- 支持 Java、Python 等多种编程语言调用，学生只需掌握基础的 HTTP 请求知识，即可完成 API 对接，无需掌握复杂的大模型训练技术，开发门槛极低，且免费额度可完全满足课程作业的开发与演示需求。

- 部署技术：Docker 容器化部署教程丰富，云服务器厂商提供了完善的新手

- 操作指南，学生可快速完成系统部署，无需掌握复杂的运维技术。

5.2 技术能力匹配分析

本项目为 5 人小组协作开发，小组成员为计算机相关专业学生，已完成 Java 程序设计、Web 前端开发、数据库原理、软件工程等核心课程的学习，具备基础的全栈开发能力，具体分工与能力匹配如下：

- 前端开发（1-2 人）：掌握 Vue3、HTML、CSS、JavaScript 基础，可完成前端页面开发、交互逻辑处理、接口对接。

- 后端开发（2 人）：掌握 Java、SpringBoot 框架、MySQL 数据库开发，可完成后端接口开发、业务逻辑处理、数据库设计、AI 接口对接。

- 测试与文档（1 人）：掌握软件测试基础、文档撰写规范，可完成系统测试、bug 管理、可行性研究报告、需求规格说明书、测试报告等文档撰写。

- 同时，项目开发过程中，可随时向指导教师请教，解决技术难点，实验室、图书馆也可提供完善的学习资源与技术支持，技术风险完全可控。

5.3 开发难度与扩展性分析

本项目采用模块化开发，核心功能可分阶段实现，先完成 P0 级核心功能，再迭代优化 P1、P2 级功能，开发难度逐步提升，符合学生的学习规律。同时，系统采用前后端分离架构，低耦合、高内聚，后续可便捷扩展新功能，比如体检报告解读、用药提醒、智能设备对接等，具备极强的扩展性。

5.4 关键技术难点与解决方案

针对项目中可能存在的技术难点，提前制定了对应的解决方案，确保项目可顺利完成，具体如下：

表 3

| 技术难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| AI 引导式问诊逻辑实现 | 预设标准化的提示词模板，明确追问规则，通过固定的临床问诊路径约束 AI 对话逻辑，避免 AI 输出不稳定；采用多轮对话拼接上下文，确保问诊逻辑连贯 |
| 用户健康数据安全保护 | 采用 BCrypt 算法加密存储用户密码，AES 算法加密存储敏感健康数据；接口采用 HTTPS 协议传输，设置接口鉴权与参数校验，防止 SQL 注入、XSS 攻击 |
| 多角色权限管控 | 采用 RBAC 角色权限模型，设置普通用户、家人账号、管理员三类角色，分配不同的接口与页面访问权限，实现细粒度的权限管控 |
| 高并发与性能优化 | 采用 Redis 缓存热点数据，减少数据库访问压力；接口分页查询，优化 SQL 语句；设置接口限流，避免系统崩溃，满足作业演示的性能要求 |

综上，本项目核心技术成熟，与学生的能力高度匹配，技术难点有明确的解决方案，技术层面完全具备可行性。

六、实施计划与进度安排

本项目实施周期贴合课程 14 周的学期教学周期，采用敏捷开发模式，分 6 个阶段推进，任务拆分到周、责任到人，确保项目按时完成，满足期末作业提交要求，具体进度安排如下：

表 4

| 阶段 | 时间周期 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求分析与规划 | 第 1-2 周 | 1. 完成小组分工，制定项目管理制度；2. 开展用户需求调研，完成需求分析；3. 完成可行性研究报告撰写；4. 与指导教师沟通，确认项目需求与方案 | 可行性研究报告、需求规格说明书、项目进度计划、小组分工表 |
| 第二阶段：系统设计 | 第 3-4 周 | 1. 完成系统总体架构设计、功能模块详细设计；2. 完成数据库表结构设计；3. 完成产品原型图、UI 界面设计；4. 完成 AI 提示词模板设计、接口对接测试 | 系统设计说明书、数据库设计文档、产品原型图、UI 设计稿、提示词模板 |
| 第三阶段：核心功能开发 | 第 5-8 周 | 1. 完成前端项目框架搭建、核心页面开发；2. 完成后端项目框架搭建、数据库搭建、核心接口开发；3. 完成用户管理、健康档案、AI 问诊三大核心模块开发与联调；4. 每周召开项目例会，同步进度，解决问题 | 系统核心功能开发版本、代码仓库、每周项目例会纪要 |
| 第四阶段：全功能开发与优化 | 第 9-10 周 | 1. 完成家庭健康管理、分诊指导、后台管理模块开发；2. 完成全系统功能联调；3. 优化 AI 问诊逻辑、界面交互、系统性能；4. 完成合规管控、数据安全功能开发 | 系统完整版本、代码仓库、开发手册 |
| 第五阶段：系统测试与部署 | 第 11-12 周 | 1. 完成功能测试、集成测试、性能测试、安全测试；2. 修复测试发现的所有 BUG；3. 完成系统部署，上线可公网访问；4. 完成测试报告、用户操作手册、运维手册撰写 | 系统最终部署版本、测试报告、用户操作手册、运维手册 |
| 第六阶段：文档完善与答辩准备 | 第 13-14 周 | 1. 完善所有项目文档，整理归档；2. 完成项目答辩 PPT 制作；3. 准备项目演示，完成最终验收；4. 提交期末大作业所有材料 | 完整项目文档归档、答辩 PPT、项目演示视频 |

七、成本与经济可行性分析

本项目为高校课程期末大作业，非商用项目，核心以学习实践为目的，开发与运行成本极低，完全在学生的经济承受范围之内，经济可行性极高，具体测算如下：

7.1 项目总成本测算

本项目总成本分为开发成本、运行成本、其他成本三类，总成本控制在 200 元以内，具体如下：

表 5

| 成本类别 | 明细项 | 金额测算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发成本 | 开发工具、学习资源 | 0 元 | 所有开发工具（IDEA、VS Code、Git 等）均有教育版免费授权，学习资源均为开源免费，无额外成本 |
| 运行成本 | 云服务器学生机 | 100 元 / 年 | 选用云厂商学生特惠机，1 核 2G 配置，年付约 100 元，完全满足系统部署与演示需求 |
| 运行成本 | 大模型 API 调用费用 | 0 元 | 国内主流大模型均提供免费调用额度，单账号免费额度可达百万 tokens，完全满足开发与演示需求，无需额外付费 |
| 运行成本 | 域名、SSL 证书 | 0-50 元 | 可直接通过 IP 访问，无需域名；如需域名，可申请免费后缀域名，SSL 证书可申请免费版，最高成本不超过 50 元 |
| 其他成本 | 文档打印、材料归档 | 30 元以内 | 期末作业文档打印、材料归档费用，金额极低 |
| 合计 | - | 180 元以内 | 人均成本不足 40 元（按 5 人小组测算） |

7.2 经济效益分析

本项目为课程作业，无直接的商业盈利，核心为长期的间接经济效益与学习价值，具体如下：

- 提升专业核心能力，为就业奠定基础：通过本项目的开发，可熟练掌握全栈

- 开发、AI 应用集成、软件工程管理等核心技能，丰富个人项目经历，提升就业竞争力，具备长期的经济效益。

- 具备创新创业潜力：项目完成后，可作为创新创业项目雏形，后续可优化升

- 级，用于互联网 +、挑战杯等创新创业大赛，申请创业扶持资金，具备商业化的潜力。

- 可作为开源项目持续运营：项目可开源到 Gitee、GitHub 等平台，积累个人

- 技术影响力，为后续职业发展提供助力。

7.3 经济可行性结论

本项目开发与运行成本极低，完全在学生的经济承受范围之内，无资金压力，同时具备极高的学习价值与长期的间接经济效益，经济层面完全具备可行性。

八、风险分析与应对措施

本项目为学生课程作业，风险整体可控，针对项目开发过程中可能出现的各类风险，提前制定了对应的应对措施，确保项目顺利推进，具体分析如下：

表 6

| 风险类别 | 风险等级 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度风险 | 中 | 小组组员开发任务延期，导致项目无法按时完成，影响期末作业提交 | 1. 任务拆分到周，明确每个组员的交付物与截止时间，每周召开例会同步进度；2. 预留 2 周的缓冲时间，应对突发延期情况；3. 若组员出现技术难点，及时协调小组内技术能力强的组员协助，或向指导教师请教；4. 优先开发核心功能，非核心功能后续迭代，确保核心功能按时完成 |
| 技术风险 | 低 | 开发过程中遇到技术难点，无法按时攻克，影响功能开发 | 1. 提前开展技术预研，完成核心技术的测试验证；2. 选用课程所学的成熟技术栈，避免使用陌生的新技术；3. 提前收集相关学习教程与案例，遇到问题可快速查阅解决；4. 建立技术问题求助渠道，包括指导教师、学长学姐、技术社区等 |
| 团队协作风险 | 中 | 小组组员分工不明确、沟通不畅、职责推诿，影响项目开发效率 | 1. 项目启动前明确小组分工，责任到人，制定项目管理制度；2. 采用 Git 进行版本控制，规范代码提交规范，避免代码冲突；3. 每周固定召开项目例会，同步进度、沟通问题、协调资源；4. 由组长统一协调项目推进，出现矛盾及时沟通解决 |
| AI 输出风险 | 中 | AI 大模型输出不稳定，出现越界诊断、违规内容、引导不规范等问题，影响系统功能实现 | 1. 制定严格的提示词模板，明确 AI 的角色、规则、输出边界，约束 AI 输出；2. 建立合规审核机制，预设禁止词库，对 AI 输出内容进行实时过滤，拦截违规内容；3. 选用国内合规的主流大模型，语义理解与合规性更有保障；4. 设计兜底话术，当 AI 输出违规时，直接替换为合规内容 |
| 数据安全风险 | 低 | 用户敏感健康数据泄露，存在隐私保护风险 | 1. 用户密码、敏感健康数据加密存储，严禁明文存储；2. 接口设置鉴权机制，未授权用户无法访问他人数据；3. 完善用户隐私政策，明确告知用户数据收集与使用规则；4. 本项目为课程作业，仅用于演示，不收集真实用户的敏感隐私数据，测试数据均为模拟数据 |
| 合规风险 | 低 | 系统 AI 服务触碰医疗合规红线，存在违规风险 | 1. 全程明确 AI 服务边界，严格遵守 “不确诊、不开处方、不推荐治疗方案” 的核心原则；2. 全流程显著标注免责声明，明确告知用户 AI 服务仅供参考；3. 本项目为学生课程作业，非商用上线，不对外提供大规模服务，仅用于学习与演示，无实质性合规风险 |

综上，本项目所有风险均为低、中风险，无致命风险与高风险，且均有明确的应对措施，风险完全可控，不会影响项目的正常开发与交付。

九、社会与环境可行性分析

9.1 社会可行性分析

- 符合国家政策导向：本项目契合国家 “互联网 + 医疗健康”、分级诊疗制度

- 建设的政策方向，鼓励 AI 技术在健康服务领域的创新应用，符合社会发展趋势。

- 具备正向的社会价值：本系统可帮助用户提升健康管理意识，引导用户合理

- 就医，减少盲目就医带来的医疗资源浪费，同时为用户提供便捷的日常健康咨询服务，具备正向的社会价值。

- 无不良社会影响：本项目严格遵守国家相关法律法规，尊重用户隐私，规范

- AI 服务边界，不传播虚假医疗信息，不开展违规诊疗服务，无任何不良社会影响。

- 符合学术规范：本项目为学生课程作业，所有开发内容均为小组原创，不抄

- 袭、不侵权，引用内容均标注参考文献，符合高校学术诚信规范。

9.2 环境可行性分析

本项目为纯软件 Web 系统，开发与运行过程中仅需使用电脑、云服务器，无任何工业生产活动，不产生废水、废气、固体废弃物等污染物，无任何环境破坏问题，完全符合环境保护相关要求，环境可行性极高。

十、可行性研究结论与建议

10.1 可行性研究综合结论

本报告从技术、经济、操作、社会、环境五大维度，对 AI 家庭医生问诊 Web 系统项目进行了全面的可行性分析，综合结论如下：

- 技术层面：项目选用的技术栈均为高校课程核心教学内容，成熟稳定、开源

- 资源丰富，与学生的能力高度匹配，技术难点有明确的解决方案，技术完全可行。

- 经济层面：项目总成本控制在 200 元以内，人均成本不足 50 元，完全在

- 学生的经济承受范围之内，无资金压力，具备极高的学习价值与长期经济效益，经济完全可行。

- 操作层面：项目实施周期贴合高校学期教学周期，任务拆分清晰、分工明确，

- 采用敏捷开发模式，可分阶段推进，小组协作可顺利完成开发与交付，操作完全可行。

- 社会与环境层面：项目符合国家政策导向，具备正向的社会价值，无不良社

- 会影响，开发与运行过程无任何环境污染，社会与环境完全可行。

- 风险层面：项目无致命风险与高风险，所有潜在风险均有明确的应对措施，

- 风险完全可控。

综上，本项目贴合课程作业要求，兼具学习价值、创新性与实用性，所有维度均具备完全可行性，可以启动项目开发工作。

- 参考文献

[1]国家互联网信息办公室，工业和信息化部，公安部等。生成式人工智能服务管理暂行办法 [S]. 2023.

[2]国家卫生健康委员会，财政部，国家中医药管理局。关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见 [S]. 2023.

[3]艾瑞咨询。中国在线医疗行业研究报告 [R]. 北京：艾瑞咨询集团，2025.

[4]张海藩。软件工程导论（第 7 版）[M]. 北京：清华大学出版社，2023.

[5]王珊，萨师煊。数据库系统概论（第 6 版）[M]. 北京：高等教育出版社，2023.

[6]阿里云。通义千问 API 调用与提示词工程实践 [EB/OL]. https://help.aliyun.com, 2025.

[7]黑马程序员. Vue3+Vite+Element Plus 全栈开发实战 [M]. 北京：电子工业出版社，2024.

[8]Spring 官方社区. Spring Boot 3.x 官方参考文档 [EB/OL]. https://spring.io/projects/spring-boot, 2025.